# **6月13日**

＜コース目標＞

・データベースで作成したテーブルにデータを入力する。

・users\_idを全画面通して維持できるようにする、内容についても理解する。

・サーブレットとデータベースを一つ以上連携させる。

＜今週の予定＞

・サーブレットをできるところまで進める。

＜来週の予定＞

・18（火）　サーブレット完成

・19（水）　jsp完成

・20（木）　js, css完成

・21（金）　予備日、テストデータの作成

＜最終週の予定＞

・24（月）　テスト

・25（火) ～ テスト、発表準備

＜リーダーより＞

・午前中の講師の動き→jQueryについて講義（9：30～）→D3から聞く????????????

＜午前中の予定＞

・Date型について全員で内容共有

・users\_idについて全員で内容共有

　・セッションに保存した情報←UserData(id,mail,pass,grow\_point,last\_login\_Date)

　・jspでユーザーを判別する方法

・Servletでユーザーを判別する方法

・DBにデータ入力（できたら）

＜午前中：実際やったこと＞

・Date型についてメンバー（山口さん）から説明をいただいて、コードの内容について全員で共有、理解ができた。

・セッションスコープについて

→DBにusers\_idが各テーブルにあるが、セッションスコープを使うならなくていい？

→データの保存場所として必要。ただし、データはセッションスコープから情報を取得(あとで調べる)　←解決済み

　Servletに入力したコード

　　Users user = (Users)session.getAtribute(“id”);

　　↑型　↑変数名　↑キャスト　↑セッションに保存したオブジェクト取得

・KN→データベース

・TFY→サーブレット

＜午後の予定＞

・引き続き、データベース入力

・jQueryの講義を聞く

・引き続き、サーブレット作成

＜午後：実際やってたこと＞

・データベース入力→OK（今後はテストのために21件以上必要）

・講義を聞く組と他の作業を進める組に分かれた

・HomeServlet.java→完成

・LoginServlet.java→もうちょっと

・RegistServlet.java→できた…？みんなの確認待ち

・RListServlet.java→なんとか

＜今日の達成度＞　80％

・データベースで作成したテーブルにデータを入力する。→〇

・users\_idを全画面通して維持できるようにする、内容についても理解する。→△

・サーブレットとデータベースを一つ以上連携させる。→〇

# **6月14日**

＜連絡事項＞

・11時より杤本のOJT見学

＜コース目標＞

・チーム全体で2つ以上のサーブレットを完成させる。

・完成したサーブレットにJSPを対応させる。

＜今週の予定＞

・サーブレットをできるところまで進める。

＜来週の予定＞

・18（火）　サーブレット完成

・19（水）　jsp完成

・20（木）　js, css完成

・21（金）　予備日、テストデータの作成

＜最終週の予定＞

・24（月）　テスト

・25（火) ～ テスト、発表準備

＜全体で共有したいこと＞

・送信を押したときに登録画面を作るかどうか

・送信ボタン押した後の移動先

・ホーム画面の質問フォームを送信した後はホーム画面

・登録確認は作らずメッセージのみで完結させるか

・フォーム送信した後の共通認識

→一覧画面に飛んで、画面内に確認コメントを表示する

・登録フォームにもメニューをつける

・登録したら、ダイアログボックスを表示する

・登録フォームページに飛べる人を判断するためのカラムがDBに必要では？→String型？

　↑本日実施　手が空いた方のタスク

・ヘッダーに各ページのタイトルを表示

・回答をした後の処理

→ページ自体はそのままで送信確認メッセージを表示する

「質問送信！3ptゲット！」

「回答送信！3ptゲット！」

「要望送信！ご意見ありがとうございます。」

<全員で確認したいこと>

・ホームの通知欄は「通知欄」でいいのか

＜月曜日に質問する内容＞

・doPostメソッドにてrequestスコープに値を格納

　↓

　一覧ページのServletにリダイレクト

　↓

　リダイレクト先のServletで格納した値が取得できない　原因はここ！

　↓

　jspファイルにてrequestスコープに格納した値が取得できない

・ログインができなくなった

　↓

　ログインした日時が保存できない

　↓

　UsersDAOのupdateメソッドが正常に動作していない

　↓

　sql文が正常に作成できない←なぜ！

　(引数から値は正常に取得できている)

# **6月17日**

＜連絡事項＞は夕方に変更

・今日はなし

＜コース目標＞

・金曜日にできなかった課題をクリアする（要望送信後の処理を正常に行えるようにする、ログインできるようにする）。

・サーブレットを2つ以上完成させる

＜今週の予定＞

・18（火）　サーブレット完成

・19（水）　jsp完成

・20（木）　js, css完成

・21（金）　予備日、テストデータの作成

＜最終週の予定＞

・24（月）　テスト

・25（火) ～ テスト、発表準備

・28（金）10:30～　発表

＜テスト＞

・機能担当の方が受け持つ機能をピックアップしてテスト？

・ログインできない

executeQuery→executeUpdateに書き換えればOK

executeQueryはselectの時のみ　それ以外はexecuteUpdateで記述

・フォーム送信後の処理

removeAttribute

RformServlet doPost

sessionにメッセージを格納

↓リダイレクト

RListServlet doGet

sessionに格納したメッセージをリクエストスコープに格納

(setAttribute(“jspに対応した名前”))

sessionに格納したメッセージを消す(removeAttribute)

RList.jsp

リクエストスコープから受け取る

＜やるべき作業。忘れそうだからメモ＞

・Usersテーブルに管理者を判断するカラムを作成し、メニューリストのユーザー登録フォームの表示を管理者のみに表示できるように改造

・QList.jspからQAServletにquestions\_id を送信

　QAServletにて送信されたquestions\_idを取得（request.getparameter(“questions\_id”)）

　AnswerDAOとList<Answer>のオブジェクトを生成し、List<Answer>に検索結果を格納

　requestスコープにList<Answer>のオブジェクトを格納

・QListServletの質問検索機能＋条件指定もできれば（デフォで全検索状態でもいいのではないか）

・追加読込機能（さらに表示ボタンを押したときの処理）

・LoginServletの同日ログイン処理←日本時間になってる?(+9時間(32400000ms)する必要があるかも)

・質問フォームと目安箱フォームで「※1～1000字で入力してください」の警告文表示(JavaScript)